E-Sport projekt – Terv (név változik)

- FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY:

- Githubon minden commit-nak (feltöltésnek) magyarázó cím és leírás adása!

(címpélda: Kész login oldal
leírásbélda: Megcsináltam a login oldalt, ami reszponzív. Backend összekötésre készen áll!)

- Ha elkészültél egy feladattal és commit-oltad, akkor trello-ban ki kell pipálni, és ha csinálsz esetleg egy saját TODO.md-t a githubodba, akkor ott is!

(például TODO_Sedlak.md)

- Alapinformációk

- Projekt neve: ------

- Cél: Egy online platform, ahol játékosok csapatokat hozhatnak létre, csatlakozhatnak a létrehozott csapatokhoz, közösen szervezhetnek és gyakorolhatnak e-sport tevékenységekre, rendezvényekre.

- Használt Technológiák:

- Frontend: Angular (v20), HTML, CSS, Bootstrap (v5) TypeScript, JavaScript

- Backend: Node.js, Express.js, Sequelize.js

- Felhasználói autentikáció JWT segítségével történik.

- Adatbázis: MySQL (MariaDB) a XAMPP-ból

- Verziókövetés: GitHub

- Kommunikáció / feladatkiosztás: Trello, Face-to-Face, messenger csoport, Discord

- Alkalmazásban lévő szerepkörök:

- Vendég felhasználó: Olyan felhasználó, aki nincs regisztrálva az alkalmazásban, azaz nincs fiókja; Csak a főoldalt láthatja

- Regisztrált felhasználó: Olyan felhasználó, aki elvégezte a regisztrációs folyamatot és rendelkezik fiókkal; tudja a fiókjához tartozó adatokat kezelni; csapatba tud csatlakozni, kilépni és csapatot tud létrehozni

- Adminisztrátor: Olyan regisztrált felhasználó, aki többlet jogokkal rendelkezik ( Felhasználok, klánok kezelése)

- Funkciók:

- Felhasználói regisztrálás, bejelentkezés, kijelentkezés

- „Klán” létrehozása, csatlakozás, kilépés

- Játék alapú keresés

- Admin funkciókat kezelő panel (felhasználók, csoportok kezelése(lekérdezés, módosítás, törlés) 
{{esetleg rendezvény megjelenítése az oldalon, vagy valami ilyen jellegű plusz funkció}}

- Chat funkió a csoporton belül (tervezett bővítés)

- Funkciókhoz szükséges adatok:

- Felhasználó kezelés, felh. profilkezelés:

  - Felh. adatai: id, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, admin-e, regisztráció és fiók frissítésének ideje, ( profilkép)

  - Profil megjelenítése, adatok módosítása, jelszó váltás

- Klánok létrehozása, kezelése:

  - Klán adatai: név, játék neve (listából), klán bio (magyarul leírás), klán létrehozója (user id), csoporttagok (json {id, join date})

  - Klán tag kirúgása

  - Klán név, bio szerkesztése

  - Clan creator ha kilep, akkor torlodik, vagy a legrégebbi tag legyen az új leader?????

- Regisztráció nélküli tevékenység:

  - Csak a főoldalt és a csapatok keresési oldalát használhatja regisztráció nélkül a felhasználó

  - Amint bármi mást akar csinálni a felhasználó, azonnal dobja a regisztrációs oldalra

- Követelmények:

Funkcionális követelmények:

- A felsorolt funkciók mindegyike működjön megfelelően, bug-ok nélkül!

Nem funkcionális követelmények

- Reszponzív webdesign (desktop és telefon)

- Biztonságos jelszókezelés (bcrypt és hash segítségével)

- Megfelelő, biztonságos, normalizált adatbázis

- Skálázhatóság: lehessen bővíteni a későbbiekben (pl több játék, privát chat)

- Frontend terv (csak oldalak, megvalósítás komponensekkel):

- Login / regisztrálás oldal

- Saját profil oldal

- Klánok oldal (keresőssávval)

- Klán részletek + chat

- Admin panel

- Adatbázis terv (táblák és tartalmuk; diagram): adatbazis tervezo grafikusan: draw.io

- users tábla:

  - id: INT (unsigned), AUTO_INCREMENT, PK

  - username: VARCHAR(?), UNIQUE, NOT NULL

  - email: VARCHAR(?), UNIQUE, NOT NULL

  - password: VARCHAR(?), NOT NULL

  - phoneNumber: VARCHAR(12), NULL

  - profilePicture: VARCHAR(255) NULL DEFAULT ’/uploadedPictures/default.png’

  - isAdmin: BOOLEAN, alapértelmezett érték: false

  - createdAt: DATETIME, apalértelmezett érték: aktuális dátum-idő (Budapest időzóna)

  - updatedAt: DATETIME, alapértelmezett érték: aktuális dátum-idő (Budapest időzóna)

- clans tábla:

  - id: INT (unsigned), AUTO_INCREMENT, PK

  - name: VARCHAR(?), UNIQIUE, NOT NULL

  - game: VARCHAR(?), UNIQUE, NOT NULL

  - description: VARCHAR(?), UNIQUE, NOT NULL

  - ownerid: INT

- clan_members tábla:

  - id: INT (unsigned), AUTO_INCREMENT, PK

  - clanMembers: VARCHAR (unsigned): egy json lesz feltöltve (userid, joinedAt) ide és a backend kezeli ezt az objektumot,

  - clan_id: INT

- messages tábla:

  - id: INT (unsigned), AUTO_INCREMENT, PK

  - groupId: INT

  - userId: INT

  - text: VARCHAR(1000), NOT NULL

  - sentAt: DATETIME, alapértelmezett érték: aktuális dátum-idő (Budapest időzóna)

- Backend terv

- a